云南经贸外事职业学院毕业设计（创作）任务书

| 所属学院 | 人工智能学院 | 专业 | 计算机应用技术 | 班级 | 21级计算机应用技术班（五年制）3+2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学号 |  | 姓名 |  | 指导老师 | 付钦建 |
| 毕业设计（创作）题目 | 可视化展示数据处理中心的设计和实现 |  |  | 选题类型 | ☑设计 □创作 |
| 一、毕业设计（创作）目的与内容 1、设计（创作）目的（拟解决的问题） 解决多源数据整合困难、数据处理流程不透明、数据分析结果展示不直观等问题。通过本系统的开发，期望达成以下具体目的： - 构建统一的数据处理管道：实现从多种数据源（如数据库、API、本地文件）进行数据抽取、清洗、转换和加载（ETL）的自动化流程，为上层分析提供高质量、标准化的数据。 - 实现数据的多维度动态可视化：集成丰富的可视化图表类型，从不同维度与粒度对数据进行探索与分析，将复杂数据转化为直观的视觉洞察。 - 打造集成的数据工作台： 提供一个集数据管理、数据处理任务调度构建于一体的中心化平台，降低数据使用的技术门槛，提升数据驱动决策的效率。 - 全链路技术实践与整合：通过本项目的实践，深度融合并展示本人在大数据处理、后端架构、数据可视化及前端交互等领域的技术能力，完成一个具备核心功能与实用价值的数据应用系统。 2、设计（创作）内容（具体任务） 本系统将采用“数据采集与存储 → 数据处理与计算 → 可视化分析与展示”的分层架构进行设计，主要包含以下三个核心内容模块： （1) 数据接入与处理层 功能目标：实现多源数据的接入与自动化预处理。 具体内容： - 数据源管理：支持配置和连接常见数据源（如CSV/Excel文件、RESTful API接口）。 - 数据处理流水线：利用Pandas等工具实现可配置的数据清洗、格式转换、字段计算等功能。 - 任务调度与管理：实现简单数据处理任务的定时调度与执行状态监控。 （2) 数据分析与服务层 功能目标： 封装核心数据计算逻辑，为前端提供数据服务接口。 具体内容： - 数据查询服务：设计并实现高效的数据查询API，支持按维度、指标和过滤条件获取数据。 - 核心指标计算：实现常用的统计分析（如求和、平均、计数、同环比计算等）。 - 数据模型管理：在后台构建和管理用于分析的主题数据模型。 （3) 可视化展示与交互层 功能目标： 提供灵活、直观的数据可视化与探索能力。 具体内容： - 可视化组件库：集成多种图表类型（如折线图、柱状图、饼图、散点图、地图等）。 - 图表配置器：提供友好的界面供用户对图表的样式、数据映射、坐标轴等进行灵活配置。 |  |  |  |  |  |
| 二、参考文献 [1] 张良均， 王路， 谭立云， 等. Python数据分析与挖掘实战[M]. 北京： 机械工业出版社， 2021. [2] 阿里巴巴数据技术及产品部. 大数据之路：阿里巴巴大数据实践[M]. 北京： 电子工业出版社， 2017. [3] 项亮， 王益， 谭勋. 推荐系统实践[M]. 北京： 人民邮电出版社， 2012. [4] 陈为， 沈则潜， 陶煜波. 数据可视化（第2版）[M]. 北京： 电子工业出版社， 2023. [5] 李洪成， 吴文峻， 张康. 基于数据可视化技术的学习分析研究与应用综述[J]. 计算机研究与发展， 2021, 58(11): 2301-2320. [6] 刘京， 罗小波. ETL数据整合与处理[M]. 北京： 清华大学出版社， 2019. [7] 尤雨溪. Vue.js设计与实现[M]. 北京： 人民邮电出版社， 2022. |  |  |  |  |  |
| 三、毕业设计进度时间安排 1. 第 1-2 周：需求分析与技术选型 - 深入调研数据可视化与分析平台的市场现状与用户需求，明确系统的核心应用场景与功能边界； - 查阅国内相关技术文献，确定系统技术栈（如前端：Vue/ECharts， 后端：Python/Flask， 数据处理：Pandas）； - 提交《需求分析报告》与《技术可行性分析报告》。 2. 第 3-4 周：系统架构与数据模型设计 - 完成系统整体架构设计，明确前后端职责与数据交互接口； - 设计关键可视化仪表的页面原型与交互逻辑； - 提交《系统设计说明书》。 3. 第 5-8 周：核心模块开发阶段 - 搭建后端项目框架，实现数据源配置、数据抽取与核心ETL处理模块； - 搭建前端项目框架，实现基础布局、路由管理，并集成ECharts等可视化库； - 完成后端数据查询API的开发，并与前端进行初步联调； - 提交《阶段性开发报告》（含核心代码与模块功能演示）。 4. 第 9-11 周：功能集成与系统测试阶段 - 完善数据处理任务调度与监控模块； - 进行系统集成测试、性能测试与兼容性测试，修复发现的缺陷； - 提交《系统测试报告》。 5. 第 12-13 周：优化完善与论文撰写阶段 - 优化系统界面美观度、数据处理速度及前端交互体验； - 撰写《毕业设计说明书》（论文），整理系统架构图、核心代码、使用手册等相关资料； - 准备答辩PPT与系统演示视频。 6. 第 14 周：定稿与答辩准备 - 根据导师意见修改并完善毕业设计说明书，提交最终版； - 对系统进行最终部署与全流程测试，确保答辩演示万无一失； - 进行模拟答辩，准备问答环节。 |  |  |  |  |  |
| 四、毕业设计成果及表现形式 1. 设计成果： - 可视化展示数据处理中心的设计与实现； - 系统源代码（含注释，按模块整理）； 2. 文档成果： - 毕业设计说明书（论文）1 份（不少于 2000 字）； - 需求分析报告 1 份； - 系统设计说明书 1 份（含架构设计图、数据表结构等）； - 文献综述 1 份。 3. 演示成果： - 答辩 PPT1 份（含系统功能演示视频或截图）； - 系统演示环境（本地部署或云服务器部署） |  |  |  |  |  |
| 五、指导教师意见 指导教师签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 六、教研室主任意见 教研室主任签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 七、所在学院意见 院长签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |